Retrospectiva del Proyecto

“MiPC ideal”

Fecha:21/10

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Descripción del proyecto.	4

Descripción de las retrospectivas de los Sprint.	4

Puntos de mejoras.	4

Lecciones aprendidas.	4

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 21/10 | Inicio del desarrollo del documento | Cristian Nuñez |
| 2.0 | 27/10 | Cierre del documento | Cristian Nuñez |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | PTY4614_002D |
| Proyecto (Nombre) | MiPC ideal |
| Fecha de Inicio | 08/09/2025 |
| Fecha de Término | 23/11/2025 |
| Patrocinador principal | Duoc UC |
| Docente | JORGE ALBERTO CASTRO SILVESTRE |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.303.126-0 | Carlos Saavedra Farias | car.saavedraf@duocuc.cl |
| 20.204.389-5 | Cristian Nuñez Parra | cr.nunezp@duocuc.cl |

Descripción del proyecto.

Indique de qué trata el proyecto y el contexto de aplicación

El proyecto trata de una plataforma web que orienta a personas (con o sin experiencia técnica) a elegir computadores y componentes según su uso y presupuesto. Traduce especificaciones a recomendaciones claras y compatibles, ofrece favoritos, reportes de contenido y un panel admin con catálogo, moderación y métricas (vistas/clics).

Descripción de las retrospectivas de los Sprint.

Indique los principales problemas detectados en los sprint y la solución adoptada

Sprint 1 (auth/perfil): Detectamos validaciones y mensajes pobres en login/registro. Reforzamos reglas de entrada, mejoramos los textos de error y corrimos pruebas básicas de formularios. Resultado: flujos de inicio de sesión y registro más robustos y entendibles. Sprint 2 (catálogo/detalle): Los filtros devolvían vacío sin avisar y algunas fichas no tenían referencias. Añadimos estado “sin resultados”, avisos cuando faltan referencias y ajustamos la carga de datos en admin. Resultado: mejor experiencia de búsqueda y menor confusión al navegar fichas incompletas. Sprint 3 (reco/explicabilidad): La latencia del motor y los datos incompletos degradaban la UX. Incorporamos un fallback de recomendación segura, timeouts controlados y avisos claros cuando falta información. Resultado: menos errores visibles y respuestas estables aún con datos escasos. Sprint 4 (historial/favoritos/reportes): El tracking de vistas/clics no siempre se registraba y el reporte no era evidente. Aseguramos eventos en puntos clave, simplificamos el formulario de reporte y realizamos QA end-to-end. Resultado: personalización más fiable y flujo de reportes visible y usable. Sprint 5 (analytics/calidad/pulido): Encontramos contrastes desiguales entre temas y métricas con pocos datos iniciales. Pulimos estilos claro/oscuro con checklist AA y el panel ahora muestra “sin datos” sin romper la vista. Resultado: interfaz más consistente y analytics resiliente a baja data.

Puntos de mejoras.

Indique los puntos de mejora relacionados con el proceso de desarrollo del producto

- Integrar QA con checklist de regresión en cada sprint, no solo al final. - Alinear datos de prueba y catálogos antes de pulir UI/UX que depende de ellos. - Balancear carga entre sprints para no concentrar tareas críticas en el cierre. - Añadir logs/alertas básicos temprano para detectar eventos y métricas faltantes.

Lecciones aprendidas.

Indique las lecciones aprendidas y/o buenas/malas práctica que aporten como experiencia a otros proyectos.

- Explicar motivos y compatibilidad reduce dudas, pero exige datos completos: validamos y marcamos faltantes desde el admin. - Los fallbacks (listas seguras) son clave para que el usuario no vea errores cuando fallan servicios o faltan datos. - Estados vacíos y mensajes claros (“sin resultados”, “sin referencias”, “sin datos”) mejoran la percepción de calidad. - La consistencia de temas y contraste AA debe revisarse en todas las vistas antes de dar por cerrado un sprint. - El tracking de vistas/clics es tan crítico como cualquier feature: debemos probarlo siempre, porque alimenta personalización y analytics.